|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрация муниципального образования«Большеучинское |  | «Бадзым Уча»муниципал кылдытэтлэнадминистрациез |
|  |  |  |
| ==================================================================== **427765, УР, Можгинский район, село Большая Уча ул. Садовая, д. 22 ,**  **тел. факс (34139) 77-8-43, amobol@udm.net**   |  |  | | --- | --- | | От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_  на № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | | | |

**ЗАЯВКА**

**на участие в конкурсном отборе общественно значимых проектов**

**с участием граждан, проживающих в сельской местности**

**и на получение гранта**

Администрация муниципального образования «Большеучинское»

(наименование муниципального образованияв Удмуртской Республике)

представляет для участия в отборе общественно значимых проектов с участием граждан, проживающих в сельской местности в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 марта 2013 года № 102,

Садово – парковая зона в селе Большая Уча Можгинского района

(наименование проекта)

299,0 тыс. рублей

(запрашиваемый размер гранта)

*С уважением,*

*Глава МО «Большеучинское» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.М.Величинский*

Приложение 2

к Порядку предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике – сельских поселений на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности

**ПАСПОРТ**

**общественно значимого проекта, претендующего на получение гранта на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности в 2018 году**

Муниципальное образование «БОЛЬШЕУЧИНСКОЕ»

(наименование муниципального образования в Удмуртской Республике)

1. Общая характеристика проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление реализации проекта | | | Многофункциональная садово-парковая зона в селе Большая Уча |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | | | Садово-парковая зона в с. Большая Уча Можгинского района, на центральной улице с. Большая Уча |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | | | да |
| Площадь, на которой реализуется проект, кв. м | | | 3446,3 |
| Цель и задачи проекта | | | Повышение уровня качества  жизни населения, формирования эстетического облика центральной улицы, устройство мест отдыха |
| Инициатор проекта | | | МО «Большеучинкое» |
| Заявитель проекта | | | МО «Большеучинское» |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев, не более 12) | | | 9 месяцев |
| Дата начала реализации проекта | | | январь 2018 год |
| Дата окончания реализации проекта | | | сентябрь 2018 года |
| Общие расходы на реализацию проекта, тыс. рублей: | | | 909,0 |
|  | в том числе за счет средств: | |  |
|  |  | гранта | 299,0 |
|  |  | местного бюджета | 100,0 |
|  |  | обязательного вклада граждан, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) - всего | 510,0 |
|  | из них:  вклад граждан, тыс. рублей: | | 25,0 |
|  |  | денежными средствами | 0,0 |
|  |  | трудовым участием | 25,0 |
|  |  | предоставлением помещений | 0,0 |
|  |  | техническими средствами | 0,0 |
|  |  | иное (указать наименование вида расходов) | 0,0 |
|  | вклад индивидуальных предпринимателей, тыс. рублей: | | 25,0 |
|  |  | денежными средствами | 25,0 |
|  |  | трудовым участием | 0,0 |
|  |  | предоставлением помещений | 0,0 |
|  |  | техническими средствами | 0,0 |
|  |  | иное (указать наименование вида расходов) | 0,0 |
|  | вклад юридических лиц, тыс. рублей: | | 460,0 |
|  |  | денежными средствами | 460,0 |
|  |  | предоставлением помещений | 0,0 |
|  |  | техническими средствами | 0,0 |
|  |  | трудовым участием | 0,0 |
|  |  | иное (указать наименование вида расходов) | 0,0 |

Трудовое участие:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко-часов | Стоимость одного человека-часа, рубли | Стоимость трудовых затрат, рубли |
| 1 | Корчевка пней, | 6 | 1666,6 | 10000 |
| 2 | Вырубка отдельно стоящих деревьев | 10 | 500,0 | 5000 |
| 3 | Посадка многолетних растений | 8 | 1000,0 | 5000 |
| 4 | Посадка деревьев ель | 5 | 600,0 | 3000 |
| 5 | Прочие работы (уборка строительного мусора) | 16 | 125 | 2000 |
|  | ВСЕГО |  |  | 25000 |

2. Целевая группа:

|  |  |
| --- | --- |
| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 60 |
| из них молодежь до 30 лет | 32 |
| Группы населения, которые будут пользоваться результатами проекта | 3241 |
| Количество человек, которые получат пользу непосредственно и косвенно (например: в случае ремонта улицы непосредственную пользу получат жители данной и прилегающих улиц, а косвенную – все жители села), человек | 3241 |
| в том числе: прямо, чел. | 3000 |
| косвенно, чел. | 241 |

3. Инициаторы проекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Инициатор проекта (ф.и.о.) | Краткое описание вклада и роль в реализации проекта |
| 1 | Величинский О.М.  Глава МО «Большеучинское» | Позволит создать гражданам села места отдыха, формирует эстетический облик |

4. Описание проекта

1)Для решения задач и достижения поставленных целей предлагается реализовать мероприятия по благоустройству садово-парковой зоны,а именно:осуществить строительство и благоустройство территории,предусмотреть места для отдыха с устройством в них скамеек,урн и освещения, а также произвести посадку кустарников и посев многолетних трав,укладки асфальтобетонных дорожек.Устройство мест для отдыха создаст комфортное посещение парковой зоны.Кроме того,фонари освещения сформируют своеобразный облик для полноценной жизнедеятельности территории. И оно применяется не только в целях безопасности, но и для украшения садово-парковой зоны.

2) цели и задачи проекта:

Целью проекта является обустройство садово-парковой зоны,прилегающей к центральной улице села Большая Уча. Доступность для отдыха всем гражданам села.

Задачей является повышение уровня качества жизни населения,формирование эстетического облика села,сохранение экологии.

3) мероприятия по реализации проекта:

Мероприятия в рамках проекта предполагают благоустройство садово-парковой зоны с привлечением общественности,софинансирования индивидуальных предпринимателей,градообразующих предприятий.

Существенное положение.

Сельское поселение МО «Большеучинское» расположено в северо-западной части Можгинского района Удмуртской Республики, имеет общую границу смуниципальными образованиями «Большепудгинское», «Пазяльское», «Вавожский район».

В состав поселения входит 12 населённых пунктов: с. Большая Уча(административный центр муниципального образования),д. Ломеслуд,д.Камышлы, д. Большая Сюга, д. Ильдас -Уча, д.Мальчиково, д.Нижний Шидлуд, д. Николо - Сюга, д.Сундо-Уча, д.Пазял-Зюмья,с. Красный Яр,д.Полянское.Площадь муниципального образования порядка 24143 га.

На 01 января 2017г.численность населения сельского поселения составила 3306человек, в том числе в с. Большая Уча – 2143 чел.

Для территории сельского поселения характерен высокий уровень дифференциации населенных пунктов по уровню социально-экономического развития и возможностям экономического роста. Два населенных пункта имеют статус « село»-Большая Уча и Красный Яр, остальные являются деревнями.Относительно административного центра с. Большая Уча деревни и село Красныё Яр расположены на расстояниях от 3 до 16 км.

Динамика численности населения МО «Большеучинское» довольно стабильная, в среднем смертность превышает рождаемость, убыль населения вполне компенсируется за счёт миграции. По переписи 2002 г. В муниципальном образовании проживали 3266 человек. В т.ч. в с.Большая Уча-2066 человек, в течение длительного периода численность населения поддерживается на том же уровне, увеличивается только его концентрация административном центре с. Большая Уча. В летнее время за счёт сезонных мигрантов (отдыхающие и дачники) численность населения увеличивается.

Для населения МО «Большеучинское» характерна незначительная естественная убыль населения, компенсируемая за счёт положительного миграционного сальдо. Возрастная структура характеризуется преобладанием лиц моложе трудоспособного возраста над численностью лиц старше трудоспособного возраста, демографическая нагрузка достигает 737 человек в нетрудоспособных возрастах на 1000 трудоспособных. Исходя из анализа расселения и наличия потенциальных трудовых ресурсов в качестве перспективных пунктов для размещения объектов обслуживания населения могут рассматриваться толькос. Большая Уча и д. Ломеслуд,для размещения производственных объектов(в т.ч. для развития малого предпринимательства) представляет интерес более широкий круг населённых пунктов: с.Большая Уча и д. Ломеслуд, д. Большая Сюга, д. Пазял-Зюмья, д.Мальчикого, д.Сундо-Уча.

**Село Большая Уча** –административный центр сельского поселения. Здесь расположены административные и финансовые учреждения,а также учреждения образования, культуры и здравоохранения.

Село находится в 25 км от районного центра г. Можги. Центральная усадьба разместилась в восточной части сельского поселения. Вдоль северной границы проходит автодорога местного значения, с востока имеется выход на региональную трассу Вавож-Можга. Административные и общественные здания сконцентрированы вдоль центральной улицы садовой. Агропромышленные предприятия и объекты транспортной и инженерной инфраструктуры расположены на севере. Застройки в селе преимущественно индивидуальные с приусадебными участками. Имеются и многоквартирные дома.

4) ожидаемые результаты проекта:

-Позволят создать благоприятные условия отдыха граждан;

-Сформирует эстетический облик центральной улицы;

-Позволит рационально эксплуатировать территорию, прилегающую

к центральной улице;

-Не нарушит экологию села;

5)дальнейшее развитие проекта (указывается дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования, использование результатов проекта в будущем, мероприятия по поддержанию и (или) развитию результатов);

В целом повысит уровень жизни населения. Позволит создать гражданам села места отдыха, формирует эстетический облик.

6) календарный план реализации проекта:

| Наименование мероприятия (указываются только те части, которые имеют непосредственное отношение к проекту) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Проектные, изыскательские и другие подготовительные работы: (описание конкретных подготовительных мероприятий, которые необходимо выполнить) | Январь-февраль | Величинский О.М. |
| Согласование с общественностью, согласование места размещения со всеми заинтересованными службами и ведомствами. |  |  |
| Ремонтно-строительные работы (указываются объемы, которые необходимо отремонтировать или построить) | март-сентябрь | Величинский О.М. |
| Укладка с послойной трамбовкой песка h=100 мм (дорожка) Укладка щебня с послойной трамбованием h=150 мм (дорожка) |  |  |
| Приобретение оборудования (указывается вещи, которые необходимо приобрести и цели их приобретения) | март-сентябрь | Величинский О.М. |
| Приобретение посадочного материала, строительного материала 9торф, песок, щебень, плитняк и др.) |  |  |
| Прочая деятельность (указать наименование) | август-сентябрь | Величинский О.М. |
| Уборка строительного мусора. Согласование итогов с общественностью, согласование места размещения со всеми заинтересованными службами и ведомствами. |  |  |

5. Смета расходов по проекту:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи сметы | Запрашиваемые средства | Вклад инициатора проекта | Общие расходы по проекту |
| Подготовительные работы, подготовка стройплощадки, выполнение различных строительных работ |  | 25,0 | 25,0 |
| Работа строительной техники |  | 460,0 | 460,0 |
| Обустройство мест отдыха |  | 25,0 | 25,0 |
| Приобретение МАФ, строительных материалов | 299,0 | 100,0 | 399,0 |
| ВСЕГО | 299,0 | 610,0 | 909,0 |

Заявитель:

Глава МО «Большеучинское» О.М.Величинский

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

к Порядкупредоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике – сельских поселений на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности

КРИТЕРИИ

оценки заявок для предоставления грантов

на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование критерия оценки | Документ, подлежащий оценке | Показатели | Оценка в баллах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Размер запрашиваемого гранта на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, тыс. рублей | Паспорт проекта | свыше 1000 до 2000 включительно | 10 |
| свыше 500 до 1000 включительно | 15 |
| свыше 300 до 500 включительно | 20 |
| до 300 включительно | 25 |
| 2 | Доля софинансирования проекта за счет средств бюджета муниципального образования от стоимости проекта, процентов | Паспорт проекта;  документ, подтверждающий наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования на исполнение в соответствующем финансовом году расходных обязательств по реализации проекта | до 10 % включительно | 10 |
| до 30 % включительно | 15 |
| до 50 % включительно | 20 |
| свыше 50 % | 25 |
| 3 | Доля средств, привлеченных из внебюджетных источников, от стоимости проекта, процентов | Паспорт проекта;  документы, подтверждающие привлечение средств из внебюджетных источников в соответствующем финансовом году (гарантийное письмо юридического лица (индивидуального предпринимателя) о наличии средств на реализацию проекта, договор оказания услуг, договор аренды помещения, технических средств и др.) | до 10 % включительно | 10 |
| до 30 % включительно | 15 |
| до 50 % включительно | 20 |
| свыше 50 % | 25 |
| 4 | Количество участвующих в реализации проекта граждан муниципального образованияв Удмуртской Республике, проживающих в сельской местности, человек | Паспорт проекта;  список граждан, подтвердивших участие в реализации проекта, с указанием фамилий, имен, отчеств (при наличии), дат рождения, мест регистрации, данных документов, удостоверяющих личность, подписей граждан, письменного согласия граждан о представлении персональных данных в установленном законодательством Российской Федерации порядке для дальнейшей обработки и учета | до 10 человек включительно | 10 |
| от 11 до 30 человеквключительно | 15 |
| от 31 до 50 человек включительно | 20 |
| свыше 51 человека | 25 |
| 5 | Участие в проекте молодежи до 30 лет от общего количества граждан, участвующих в реализации проекта, процентов | Паспорт проекта;  список граждан, подтвердивших участие в реализации проекта, с указанием фамилий, имен, отчеств (при наличии), дат рождения, мест регистрации, данных документов, удостоверяющих личность, подписей граждан, письменного согласия граждан о представлении персональных данных в установленном законодательством Российской Федерации порядке для дальнейшей обработки и учета | до 10 % включительно | 10 |
| до 30 % включительно | 15 |
| до 50 % включительно | 20 |
| свыше 50 % | 25 |