**Государственный контрольный комитет Удмуртской Республики**

 Проверка законности и результативности использования бюджетных средств 2017-2018 годах и за 10 месяцев 2019 года муниципальному образованию «Можгинский район» на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в сельской местности (развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции)

 **В ходе проверки установлено:**

В Федеральное дорожное агентство для внесения указанных сведений в Единый государственный реестр автомобильных дорог в проверяемом периоде не направлялись;

Инструментальное обследование технического состояния автомобильных дорог местного значения не проводилось, что не соответствует требованиям п.5 Приказа Минтранса № 150;

Соглашение заключено через 30 рабочих дней после утверждения постановления Правительства УР о распределении средств, то есть с нарушением срока.