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О реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Можгинского района в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»


Заслушав информацию о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Можгинского района в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», руководствуясь Уставом муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Информацию о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Можгинского района в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» принять к сведению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на  официальном сайте муниципального образования  «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики». 



Председатель Совета депутатов
 муниципального образования      		                             
«Муниципальный округ Можгинский район
Удмуртской Республики»                                                                                  Г. П. Королькова


        г. Можга
09 сентября  2026 года  
        № ____



Проект вносит:
Начальник Управления по развитию территорий                                  	С. И. Пономарев

Согласовано:
Председатель Совета депутатов 
муниципального образования 
«Муниципальный округ Можгинский район
Удмуртской Республики»                                                                         	Г.П. Королькова

Глава муниципального образования
«Муниципальный округ Можгинский район
Удмуртской Республики»                                                                         	А.Г. Васильев
  
Руководитель аппарата Администрации района				 Т. В. Никифорова


Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального образования «Муниципальный округ 
Можгинский район Удмуртской Республики»
от «09»  сентября  2026 года №_____


Информация о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Можгинского района в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»


Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (его часто называют сокращено - ФКГС) реализовывался в предыдущие годы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», а с 2025 года – как часть национального проекта «Инфраструктура для жизни». 
В соответствии с федеральным проектом, в Удмуртии принята государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Удмуртской Республики», предусматривающая софинансирование проектов создания комфортной городской среды, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования в населенных пунктах с численностью населения более 1000 человек.
Мероприятия федерального проекта реализуются на территории Можгинского района в рамках муниципальной программы «Формирование современного облика населенных пунктов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» от 10 декабря 2022 года № 32.
Муниципальная программа направлена на выполнение следующих задач:
· Повышение качества благоустройства населенных пунктов и охраны окружающей среды;
· Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий;
· Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству.
Срок реализации: 2022-2029 годы.
В составе муниципальной программы сформированы следующие подпрограммы:
1.	Благоустройство и охрана окружающей среды.
2.	Формирование современной городской среды.
В рамках каждой подпрограммы производятся расходы за счет местного бюджета на реализацию мероприятий, что также обеспечивает поступление дополнительных средств из бюджета Удмуртской Республики и иных источников.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды» на период с 2022 по 2029 годы представлен в таблице (в тыс. руб.): 
	Всего
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	42257,8
	3201,3
	6265,0
	5312,3
	5860,1
	5537,9
	5321,4
	5379,9
	5379,9


Доля софинансирования местного бюджета в общем объеме составляет 1%, остальная часть 99% – это межбюджетные трансферты из федерального и республиканского бюджетов.
Основными принципами формирования данной подпрограммы являются:
· долевое участие бюджетов Российской Федерации, Удмуртской Республики, муниципального образования в финансировании работ по благоустройству, 
· приоритетность и обоснованность в выборе объектов благоустройства, 
· привлечение широкого круга населения, как к выбору объектов благоустройства, так и к организации общественного контроля над качеством и сроками производимых работ, 
· привлечение заинтересованных лиц к работам по благоустройству в форме трудового или финансового участия, 
· синхронизация объектов благоустройства с реализуемыми на территории поселения проектами капитального ремонта многоквартирных домов, проектами строительства, реконструкции объектов недвижимости.
Реализация подпрограммы «Формирование современной городской среды» осуществляется по двум основным направлениям:
1)	благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
2)	благоустройство общественных территорий.
Дворовые территории многоквартирных домов, включенные в адресный перечень подпрограммы «Формирование современной городской среды», представлены в таблице.
	№ п/п
	Наименование и адрес территории
	Плановый год благоустройства

	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	1.
	с. Большая Уча, 
ул. Ленина, д. 56
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	ст. Люга, 
ул. Заводская, д. 4 и 6
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	с. Черемушки, 
ул. Заводская площадь, д.1
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	с. Черемушки, 
ул. Заводская, д.16
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	с. Черемушки, 
ул. Заводская площадь, д. 2
	-
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	с. Черемушки, 
ул. Южная, д.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	с. Черемушки, 
ул. Макаренко, 1,2,3,9
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	с. Пычас, 
ул. Садовая, д. 11 и 13
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	с. Пычас, ул. Гвардейская, д. 11 и 13 и ул. Советская, д. 44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Как видно из таблицы, волна благоустройства дворовых территорий охватывала период 2022 и 2023 годов. В дальнейшем это направление отошло на второй план в связи с большей востребованностью благоустройства общественных территорий.
На слайде представлены фотографии благоустройства дворовых территорий. Работы по благоустройству в основном представляли собой асфальтирование дорожек и внутридворовых территорий.
Общественные территории многоквартирных домов, включенные в адресный перечень подпрограммы «Формирование современной городской среды», представлены в таблице.
	№ п/п
	Наименование и адрес территории
	Плановый год благоустройства

	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год

	1.
	Благоустройство общественной территории по адресу: УР, Можгинский район, с. Большая Уча, ул. Садовая
	Х
	Х
	Х
	-
	Х
	-
	-
	-

	2.
	Благоустройство общественной территории по адресу: Удмуртская Республика, Можгинский район, ст. Люга, ул. Коллективная
	Х
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Сквер по адресу: с. Черемушки, ул. Заводская, 1
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	-
	-

	4.
	Благоустройство общественной территории по адресу: с. Черемушки, ул. Макаренко, 11
	-
	-
	Х
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Территория между Пычасским ЦСДК и МБОУ «Пычасская СОШ»
	Х
	-
	-
	Х
	Х
	-
	-
	-

	6.
	Благоустройство общественной территории по адресу: УР, Можгинский район, с. Пычас, ул. Садовая
	-
	Х
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Как видно из таблицы, если в 2022 и 2023 годах мероприятия по благоустройству охватывали по 4 территории, то для 2025 и 2026 годов характерен охват по 2 территории. Это связано как с уменьшением численности населения по станции Люга и селу Черемушки до уровня менее 1000 человек, так и с необходимостью концентрации средств подпрограммы на реализации более крупных проектов. Это позволяет избежать дробления финансирования и обеспечить достижение значимых результатов на благоустраиваемых территориях.
На слайде представлены фотографии части общественных территорий, благоустроенных в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за предыдущие годы. В целом мероприятия подпрограммы были направлены как на обустройство мест отдыха населения, устройство спортивных и детских игровых площадок, так и на улучшение объектов инфраструктуры, включая реконструкцию пешеходных зон, устройство парковок и благоустройство общественных территорий в центральных частях населенных пунктов. Сегодня участники заседания сессии имели возможность увидеть объекты, созданные на территории села Большая Уча. При этом можно обратить внимание, что здесь мероприятия в рамках ФКГС реализовывались параллельно с другими программами и проектами – от инициативного бюджетирования до комплексного развития сельских территорий. Такая синхронизация проектов дает взаимно усиливающий эффект. В результате формируется целостная инфраструктура, где каждый объект работает на общий комфорт жителей.
Также наглядно продемонстрировать этапы благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» на территории Можгинского района можно на примере села Пычас. На экране показана территория в центре села, расположенная между Домом культуры и школой, в период, когда только начинал развиваться приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». В период с 2018 по 2021 годы он реализовывался на уровне сельского поселения – МО «Пычасское». 
На следующих слайдах в хронологическом порядке показаны объекты, которые создавались на этой территории: пешеходная дорожка и детский игровой комплекс (2018 год), беговая дорожка в асфальтовом исполнении (2019 год) и рекультивированное футбольное поле (2020 год), площадка ГТО (2021 год), ограждение и баскетбольно-волейбольная площадка (2021 год), резиновое покрытие на беговой дорожке и детский игровой комплекс (2022 год); в 2023 и 2024 годах мероприятия ФКГС проводились на других территориях, а в 2025 году здесь была обустроена площадь из брусчатки, установлены МАФы и уличная сцена. В текущем 2026 году проходит очередной этап благоустройства участка перед Домом культуры – здесь сейчас ведутся работы по устройству парковочной площадки с асфальтовым покрытием, добавляется площадка с покрытием из брусчатки и будет установлено оборудование для скейтборда и воркаута с монтажом ограждения, а также будет сооружён арт-объект – каркасные 3D надписи с подсветкой: «ПЫЧАС» и «Я ДОМА» на входе при площади. Завершение работ ожидается до конца сентября. 
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