|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖГИНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» |  | «УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ  МОЖГА ЁРОС  МУНИЦИПАЛ ОКРУГ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ  ДЕПУТАТЪЕСЛЭН КЕНЕШСЫ |
| |  | | --- | | **РЕШЕНИЕ** ПРОЕКТ | | | |

**О реализации муниципальных программ по вопросам содержания и развития муниципального хозяйства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности**

Заслушав информацию о реализации муниципальных программ по вопросам содержания и развития муниципального хозяйства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, руководствуясь Уставом муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Информацию о реализации муниципальных программ по вопросам содержания и развития муниципального хозяйства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности принять к сведению (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики».

Председатель Совета депутатов

муниципального образования Г.П. Королькова

«Муниципальный округ Можгинский район

Удмуртской Республики»

г. Можга

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2024 года

№ \_\_\_\_

Проект вносит:

Первый заместитель главы Администрации района

по строительству и муниципальной инфраструктуре И.В. Тубылов

Согласовано:

Глава муниципального образования

«Муниципальный округ Можгинский район

Удмуртской Республики» А. Г. Васильев

Начальник отдела организационной и

правовой работы - юрисконсульт Е.С. Максимова

**О ходе реализации муниципальной программы «Содержание и развитие**

**муниципального хозяйства Можгинского района**

Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства» утверждена постановлением Администрации МО «МО Можгинский район УР» от 25 февраля 2022 года № 153.1.

Координатор программы – первый заместитель главы Администрации района по строительству и муниципальной инфраструктуре.

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

1. Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство).
2. Жилищное хозяйство.
3. Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры.
4. Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства).

Цели программы - развитие муниципального хозяйства и территории в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем и будущем

Задачи программы:

1. Реализация целенаправленной градостроительной политики по формированию комфортной и безопасной для проживания среды, сохранению исторического и культурного наследия, созданию условий для развития жилищного строительства, иного развития территории, а также повышение бюджетной эффективности землепользования.

2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых помещениях на территории Можгинского района.

3. Обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры района, ее развитие с учетом потребности в новых мощностях, обеспечение потребителей необходимым набором коммунальных услуг, отвечающих по качеству установленным нормативным требованиям.

4. Обеспечение доступности, повышение уровня сервиса и комфорта общественного транспорта на территории района. Улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

Общий объем финансирования программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| 2022 г | 159 279,90 | 112 591,10 | 70,7 |
| 2023 г | 152 494,12 | 117 050,24 | 76,8 |
| 2024 г | 179 760,00 | 64948,50  на 12.09.2024 | 36,0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периодатыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, % |
|
|
| **Всего за 2023 год** | **152 494,12** | **117 050,24** | **76,8** |
| бюджет Можгинского района , в т.ч. | 152 494,12 | 117 050,24 | 76,8 |
| собственные средства | 91 670,9 | 69 980,5 | 76,3 |
| субсидии из бюджета УР | 41 306,3 | 27 586,5 | 66,8 |
| субвенции из бюджета УР | 117,0 | 83,2 | **71,1** |
| иные источники | 19 400,0 | 19 400,0 | **100,0** |
| **Всего за 2024 год** | 179 760,00 |  |  |
| бюджет Можгинского района | 72 443,4 |  |  |
| субсидии из бюджета УР | 107 187,00 |  |  |
| субвенции из бюджета УР | 129,66 |  |  |

Отклонение в финансировании по итогам 2023 года обусловлено следующими причинами:

✓ экономия в результате проведения конкурсных процедур;

✓ невостребованность средств (в связи с невыполнением работ);

Общий объём расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 117 050,24 тыс. рублей, или 76,8% (152494,12 тыс. рублей) от годовых плановых назначений. (Аналогичный период прошлого года 70,7 % план - 159 279,90 т.р., факт - 112 591,10 т.р На 2024 год выделено 179 760,00 т.р. )

В рамках программы произведены расходы за счет местного бюджета на реализацию мероприятий по содержанию и развитию муниципального хозяйства в сумме 69 980,5 тыс. рублей. Это обеспечило привлечение субсидий и субвенций из бюджета Удмуртской Республики на реализацию мероприятий в сумме 47 069,7 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены:

* Территориальное развитие денежные средства не выделялись, так как в 2019 году были выделены денежные средства из бюджета УР на разработку генеральных планов и правил землепользования и застройки. На сегодняшний день, ГП проходят процедуру согласования.
* На жилищное хозяйство в размере 1 338,24 тыс. руб. (1 255,04 тыс. руб. из местного бюджета и 83,2 тыс. руб. из бюджета УР): Проведены платежи за капитальный ремонт многоквартирных домов по муниципальному жилью. Проведен ремонт муниципального имущества (маневренный фонд). Оплачен государственный жилищный надзор и лицензионный контроль;
* На содержание и развитие коммунальной инфраструктуры в размере 20 498,12 тыс. рублей (12 236,12 тыс. руб. из местного бюджета и 8 262,0тыс. руб. из бюджета УР): Выполнены основные мероприятия для успешного прохождения отопительного сезона 2023-2024годов, а также поддержание сетей в нормативном состоянии. Проведены работы по отраслям «Газоснабжение», «Водоснабжение и водоотведение» и «Теплоснабжение».
* Мероприятия по развитию автомобильных дорог в Можгинском районе в сумме 95 213,88 тыс. рублей (из местного бюджета 56 489,38 тыс. руб. и 38 724,55 тыс. руб. из бюджета УР, 6 000,0 тыс. руб.). Проведен ремонт участков улично-дорожной сети, приобретены материалы (щебень) для ремонта дорог, проведены работы по содержанию автомобильных дорог.

**Основные результаты, достигнутые в 2023 году**

Отремонтировано:

1034 м теплосетей в двухтрубном исполнении;

8020 м сетей водоснабжения;

214 м сетей водоотведения;

15 смотровых колодцев;

Заменено 16 шт запорной арматуры

Ремонт участков улично-дорожной сети, приобретены материалы (щебень) для ремонта дорог, проведены работы по содержанию автомобильных дорог.

Отремонтирована 1 муниципальная квартира (маневренный фонд)

**В 2024 году планируется отремонтировать:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ед. измерения | план | Выполнено по состоянию на 12.09.2024 |
| м. теплосетей в двухтрубном исполнении | 924 | 924 |
| м. сетей водоснабжения | 6500 | 5800 |
| м. сетей водоотведения | 295 | 200 |
| Ремонт квартир муниципальных | 3 | 1 |

По состоянию на 12.09.2024 года освоение денежных средств по программе составляет 64 948,5 тыс. руб. (36 %)

Проведен капитальный ремонт:

1. участка тепловых сетей в д. Малая Сюга Можгинского района Удмуртской Республики

2. участка тепловых сетей на ст. Люга Можгинского района Удмуртской Республики

3. участка водопроводной сети по ул. Азина от ул. Садовой до ул. Октябрьской в с. Большая Уча Можгинского района Удмуртской Республики

4. участка водопроводной сети в д. Сундо Уча Можгинского района Удмуртской Республики

Выполняется комплекс мероприятий по ремонту сетей водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах: д. Старые Какси, в с. Большая Уча, д. Мальчиково, с. Пычас, д. Мельниково, д. Пойкино, д. Акаршур, с. Горняк, д. Верхние Юри, д. Пазял-Зюмья, д. Нижний Вишур, с. Большая Пудга.

Проводится техническое диагностирование и экспертиза промышленной безопасности газоснабжения высокого давления : УР, Можгинский район, с. Красный Яр, ША-Б-№82;

Замена задвижки ДУ 50 на шаровый кран надземной установки Ду 50 газоснабжения д. Лудзи-Шудзи, ул Подгорная;

Замена задвижек ДУ 80 и Ду 150 на шаровые краны надземной установки Ду 80 и Ду 150 на газопроводе высокого давления д. Почешур, ПРГ № 68;

Замена ПРГ № 132 д. Комяк ул. Школьная на ГРПШ без увеличения пропускной спсобности на расширение газораспределительных сетей (без стоимости материалов);

Приобретение материалов (газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-РДУ-32-С2-4-2У1)

Оценка эффективности реализации данной программы является удовлетворительной. В связи с высокой степени износа коммунальных сетей и автомобильных дорог и для поддержания жилищно-коммунальной инфраструктуры реализацию муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Содержание и развитие муниципального хозяйства» необходимо продолжить в 2024 и последующих годах.

**О ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утверждена постановлением Администрации МО «МО Можгинский район УР» от 25 февраля 2022 года № 156.

Координатор программы – первый заместитель главы Администрации района по строительству и муниципальной инфраструктуре.

Цели программы - Улучшение условий и качества жизни населения муниципального образования, повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности

Задачи программы:

стимулирование рационального использования топливно-энергетических ресурсов потребителями посредством комплексного оснащения средствами учета, контроля и автоматического регулирования потребления энергоносителей на производстве и в быту;

повышение эффективности бюджетных расходов путем снижения доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

снижение удельного потребления энергетических ресурсов при осуществлении регулируемых видов деятельности в муниципальном образовании;

привлечение средств потребителей путем поддержки муниципальным образованием реализации проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

Общий объем финансирования программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| 2022 | 1 354,96 | 1 354,94 | 100,0 |
| 2023 | 1 354,96 | 1 354,94 | 100,0 |
| 2024 | 953,80 | 533,8  на 12.09.2024 | 56% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
|
|
| Всего за 2023 год | 1 354,96 | 1 354,94 | 100,0 |
| бюджет Можгинского района | 1 354,96 | 1 354,94 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства | 1 000,00 | 999,98 | 100,0 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 354,96 | 354,96 | 100,0 |
| Всего за 2024 год | 953,8 | 533,8  на 12.09.2024 | 56% |
| бюджет Можгинского района | 953,8 | 533,8  на 12.09.2024 | 56% |

Общий объём расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 1 354,94 тыс. рублей, или 100% от годовых плановых назначений.

В рамках программы произведены расходы за счет местного бюджета на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сумме 999,98 тыс. рублей. Это обеспечило привлечение в порядке софинансирования дополнительных средств из бюджета Удмуртской Республики на реализацию энергоэффективных мероприятий в сумме 354,96 тыс. рублей.

**Основные результаты, достигнутые в 2023 году**

- Замена светильников на энергосберегающие – 996,39 тыс. рублей. (Проведение энергоэффективных мероприятий в бюджетных учреждениях отраженных в энергетическом паспорте учреждения, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов за счет сокращения потерь электрической энергии, тепловой энергии и воды)

- Замена СИП и светодиодных светильников – 132,53 тыс. рублей. (Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в муниципальных образованиях в Удмуртской Республике);

- Разработка и актуализация схем теплоснабжения муниципального образования – 226,02 тыс. рублей).

**В 2024 году планируется:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ед. измерения | план | Выполнено по состоянию на 12.09.2024 |
| поверка счетчиков в учреждениях образования (школы и д/сады) | 12 | 12 |
| замена теплосчетчика в школе с. Большая Уча | 1 |  |

По состоянию на 12.09.2024 года освоение денежных средств по программе составляет 533,8 тыс. руб. (56 %)

Оценка эффективности реализации данной программы является высокой. Реализацию муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» необходимо продолжить в 2024 году.