|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОВЕТ ДЕПУТАТОВМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖГИНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» |  | «УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ МОЖГА ЁРОС МУНИЦИПАЛ ОКРУГ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬДЕПУТАТЪЕСЛЭН КЕНЕШСЫ |
|

|  |
| --- |
|  **РЕШЕНИЕ** ПРОЕКТ |

 |

**О ходе выполнения муниципальной программы «Формирование современного облика населенных пунктов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»**

 Заслушав информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Формирование современного облика населенных пунктов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики», руководствуясь Уставом муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

 1. Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Формирование современного облика населенных пунктов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» принять к сведению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики».

Председатель Совета депутатов

 муниципального образования

«Муниципальный округ Можгинский район

Удмуртской Республики» Г. П. Королькова

 г. Можга

18 октября 2023 года

 № \_\_\_\_

Проект вносит:

Начальник Управления по развитию территорий С. И. Пономарев

Согласовано:

# Председатель Совета депутатов

# муниципального образования

# «Муниципальный округ Можгинский район

# Удмуртской Республики» Г.П.Королькова

## Глава муниципального образования

# «Муниципальный округ Можгинский район

# Удмуртской Республики» А.Г.Васильев

Начальника отдела организационной

 и правовой работы – юрисконсульт В. Е. Алексеева

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального образования «Муниципальный округ

Можгинский район Удмуртской Республики»

от 18 октября 2023 года №\_\_\_\_

**Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Формирование современного облика населенных пунктов муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»**

Вашему вниманию представлена информация о ходе выполнения муниципальной программы «Формирование современного облика населенных пунктов»

Прежде чем представить информацию о мероприятиях по созданию благоприятной комфортной среды в 2023 году кратко сообщу предысторию данных мероприятий.

В бюджете Российской Федерации, в соответствии с приоритетным национальным проектом «Формирование комфортной городской среды» были запланированы денежные средства на его реализацию. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» всем регионам, а дальше муниципальным образованиям с численностью населения более 1000 человек были распределены денежные средства.

На территории муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики» согласно статистическим данным четыре населенных пункта имеют численность проживающих граждан более 1000 человек, которые имеют право участия в реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 год: ст.Люга, с.Большая Уча, с.Черемушки и с.Пычас.

На основании Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2024 годы, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.04.2017 года №691/пр в Можгинском районе были разработаны и утверждены муниципальные программы по формированию комфортной городской среды на 2018-2024 годы. В данной программе были отражены объекты и мероприятия, определенные жителями участвующих населенных пунктов как приоритетные.

В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики «Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Формирование современной городской среды на территории Удмуртской Республики» на реализацию муниципальных программ из Федерального и Республиканского бюджетов были распределены денежные средства. Общее распределение денежных средств приведено в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование населенного пункта** | **Объем финансового обеспечения в местном бюджете, руб.** |
| **Всего:** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| 1 | с.Большая Уча | **2 023 916,95** | 780 575,10 | 625 782,98 | 688 686,36 | 709 447,61 |
| 2 | ст.Люга | **2 207 292,24** | 718 640,95 | 679 714,41 | 748 038,97 | 779 538,86 |
| 3 | с.Черемушки | **2 480 022,07** | 875 523,75 | 762 394,42 | 839 029,94 | 878 597,71 |
| 4 | с.Пычас | **2 348 787,20** | 828 945,17 | 721 834,42 | 794 392,86 | 832 559,92 |
|  | ИТОГО: |  | **3 203 684,97** | **2 789 726,23** |  **3 070 148,13** | **3 200 144,10** |

В соответствии с муниципальной программой в 2023 году выполнены работы по благоустройству 1 придомовой территории многоквартирных домов, и 4 общественных территорий.

В ст.Люга:

• Благоустройство общественной территории расположенной по адресу: Удмуртская Республика, Можгинский район, ст. Люга, ул. Коллективная (установка ограждения и озеленение – посадка саженцев деревьев).

В с.Большая Уча:

• Благоустройство общественной территории расположенной по адресу: Удмуртская Республика, Можгинский район, с. Большая Уча, ул. Садовая (Устройство резинового покрытия площадки со спортивным оборудованием (воркаут, тренажеры и детский спортивный комплекс).

В с.Черемушки:

• Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Удмуртская Республика, Можгинский район, с. Черемушки, ул. Заводская площадь, д.2 (асфальтирование тротуаров);

• Благоустройство общественной территории Сквера по адресу: Удмуртская Республика, Можгинский район, с. Черемушки, ул. Заводская, д. 1(Устройство многофункциональной спортивной площадки (мини-футбол, баскетбол, волейбол).

В с.Пычас:

• Благоустройство общественной территории по улице Садовая село Пычас, Можгинского района Удмуртской Республики (лестничный марш и детский спортивный комплекс).