ПРОТОКОЛ

рабочего совещания

05 июля 2016 года       			    			                              10-00 час.

Присутствовали:

| Комиссия: |  |
| --- | --- |
| Зам. главы Администрации, | - Салаватуллин Джалиль Абдулхатович, председатель комиссии |
| Начальник сектора ЖКХ | - Тубылов Иван Витальевич, секретарь комиссии |
| Начальник Можгинского отделения ОАО «Энергосбыт Плюс» | - Петров Эдуард Степанович |
| Начальник МКУ «Отдел культуры Можгинского района» | - Афанасьев Виталий Владимирович |
| Приглашенные: |  |
| Представитель ООО «КЭС»и ООО «КомтеС» | - Декусар Борис Петрович |
| Представитель СПК к-з «Заря» | - не явился |
| Представитель ООО «Р. Пычас» | - Алексеев Александр Николаевич |
| Представитель Ростехнадзора УР | - Колесников Евгений Николаевич |

Повестка дня:

Подготовка котельных к отопительному периоду 2016-2017 годов.

По вопросу повестки докладывали:

Тубылов И.В. Доложил информацию о нормативно-правовых актах действующих в настоящий момент, в проводимых мероприятиях в рамках выделенных денежных средств из бюджетов всех уровней в целом по всему району. Довел до теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии требования предъявляемые комиссией по проверке готовности к отопительному периоду. Обозначил  задачи по своевременной подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду и сроки их реализации.

Декусар Б.П. Сообщил, что мероприятия по подготовке к отопительному периоду выполняются согласно плана мероприятий. Приборы отправленные на поверку привезут до 10.07.2016 года. Не выполняется в срок мероприятие по замерам сопротивления, в связи с завершением срока аккредитации на замеры сопротивления у организации. После продления разрешения замеры будут произведены в срок до 25.08.2016 года. Работы не вошедшие в план мероприятий: капитальный ремонт тепловой сети в с. Черемушки, установка газового котла КВа-1,25Гс с автоматикой в котельную с. Черемушки (на ул. Макаренко).

Алексеев А.Н. Сообщил, что подготовка к отопительному периоду проходит в плановом режиме, приборы сданы на поверку, но гидравлические испытания сетей не проводились.

Афанасьев В.В. Сообщил, что газовые котельные переданы на обслуживание ООО «КЭС» и ООО «КомтеС», остальные подготовлены. В настоящий момент проведены торги по закупке угля и дров, поставка будет осуществлена в июле-августе месяцах.

Колесников Е.Н. Довел до сведения присутствующих теплоснабжающих организаций, что изменений в законодательстве по проведению проверок нет, то-есть требования инспектора при проверке остаются прежние. ООО «КомтеС» и ООО «КЭС» проверяет инспектор из Ижевска 21.07.2016 года, я проверяю ООО «Русский Пычас» ориентировочно в август-сентябрь месяце.

Выводы комиссии:

- Сектору ЖКХ постоянно контролировать выполнение планов мероприятий утвержденных теплоснабжающими организациями;

- В срок до 01.09.2016 года всем теплоснабжающим организациям (ООО «КомтеС», ООО «КЭС», ООО «Русский Пычас» и СПК колхоз «Заря») завершить мероприятия отраженные в плане мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду 2016-2017 годов, создать нормативный запас резервного топлива, укомплектовать рабочие места аттестованным персоналом, создать запас оборудования и материалов для ликвидации аварийных ситуаций, провести противоаварийные тренировки и подготовить все дизель-генераторы.

- В срок до 15.08.2016 года всем теплоснабжающим организациям (ООО «КомтеС», ООО «КЭС», ООО «Русский Пычас», СПК колхоз «Заря» и МКУ Можгинского района «ЦКС») согласовать лимиты газа и подготовить нормативный запас твердого топлива.

- Всем теплоснабжающим организациям не допускать задолженности за потребленные ресурсы (газ и электрическая энергия) во время отопительного периода 2016-2017 годов.

- В срок до 15.08.2016 года всем потребителям тепловой энергии провести испытания тепловой системы, провести ревизию запорной арматуры, подготовить приборы учета тепловой энергии к отопительному периоду и сдать их теплоснабжающей организации (при наличии прибора учета).

Председатель комиссии 					Д.А. Салаватуллин